## Slide 1
Preguntas Iniciales
Aprobación por Jefe del área.
Historia de usuario
Presupuestos Estimado Costos y Tiempos
Aprobación por parte de TI
Pasar Por Rice (Aprobación por gerencia General)
Creación backlog
Sprint planing (Valoración Tiempos pesos o esfuerzos)
Sprint (daily)
Retrosprective

## Slide 2: 1 Preguntas Iniciales
Nombre completo y cargo del entrevistado:
Describir brevemente el problema / necesidad a solucionar :
Descripción del desarrollo propuesto (Describir como ve la solucion):
¿El proyecto es una mejora a un sistema existente o se debe desarrollar desde cero?
¿Cuántas personas serán afectadas por la solución?
¿Cuáles son los datos específicos que debemos almacenar y seguir de cerca durante el proceso?
¿Que funciones de reportes o analisis debe tener la solucion?
¿Hay alguna referencia, estudio previo o base sobre la cual comenzar el proyecto?

## Slide 3: 2. Historia de usuario (Product Owner, Pivot)
Identificar la historia (alfanumérico).
Información del rol que utilizará la funcionalidad y contexto actual del problema que se desea solucionar.
Descripción de la funcionalidad (Acciones obligatorias u opcionales).
Identificador de los diferentes escenarios en la funcionalidad.
Criterios de aceptación del escenario en la funcionalidad (lo que el usuario espera de este escenario o que el sistema haga dentro de la funcionalidad)

## Slide 4: Preguntas Iniciales
Reuniones con la persona que tiene la necesidad ½.
Aplicar el formato a diligenciar.
Dejar las reuniones grabadas para redescubrir información.

## Slide 5: Presupuestos Estimado Tiempos
Estimar cuantos días.
Evaluar si es Externo o no depende de 2 reglas tiempos y esfuerzo de Ti, pero también el dueñoo del Código o Desarrollo
A definir por William Cifuentes. Mas de 45 días es externo.
Cotización del Externo en el caso de que aplique.
La misma cotización por equipo de TI.

## Slide 6: Aprobación por parte de TI
Reuniones comité interno de valoración depende de cada caso de estudio, Aprobación dependerá también de los costos (monetario). Se escala Gerencia General de ser necesario.

## Slide 7: Rice Valoración Gerencia General
Reuniones cada 6 meses donde se toma el estudio previo de los pasos 1 al 6 para llegar con las respuestas indicadas para valorar dicho posible proyecto

## Slide 8: Creación backlog (Scrum master)
Hacer cada Tarea con los criterios de aceptación.

## Slide 9: Sprint planing (Product Owner, Developer)
Solo tiempos aproximados de tareas.

## Slide 10: Sprint Daily (developers, coordinador, Scrum master)
3 preguntas
Que hizo ayer
Que hare hoy
Si tienes bloqueos.

## Slide 11: Retrosprective
En este paso se reúne todo el equipo para valorar en que se fallo para que no pase en el siguiente sprint.